高性能PC

ローカル生成AI構築

システム構成仕様書

文書バージョン：1.5

作成日：2026年2月18日

ステータス：検討中

# 1. 概要

本仕様書は、高性能PC（社内PC）上に構築するローカル生成AIシステムの構成・採用理由・導入ロードマップを定めるものです。

本システムはすべてのデータをローカル環境内で処理し、外部サーバーへのデータ送信を行いません。

## 1.1 構築目的

- 社内文書を対象としたRAG（検索拡張生成）による回答精度の向上

- 文章作成・要約・推論の業務効率化

- 将来的なAIエージェント化への基盤整備

- 完全ローカル運用によるデータセキュリティの確保

## 1.2 対象ハードウェア

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| マシン名 | 高性能PC |
| CPU | Ryzen 9 9950X3D |
| GPU | NVIDIA RTX5090（32GB VRAM） |
| RAM | 128GB |
| OS | Windows（想定） |

## 1.3 開発言語・実行環境

| 項目 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 開発言語 | Python 3.10以上 | RAG構築・エージェント開発・文書処理・自動化スクリプト全般 |
| LLMエンジン | Ollama（ローカルAPIサーバー） | モデル管理・LLM推論・埋め込み生成 |
| RAGフレームワーク | LlamaIndex | 文書インデキシング・ベクター検索・クエリパイプライン |
| ベクターDB | Qdrant | ベクターデータの保存・高速類似検索 |
| UI | Jan.ai | チャットUI（Phase 1）・コーディング不要で即時利用可能 |

Phase 1はPython不要（Jan.ai + Ollamaのみ）。Phase 2以降はPythonでRAGパイプラインを実装します。エージェント（Outlookメール処理・自動サマリー生成）もPythonで実装します。

# 2. LLM選定

## 2.1 採用モデル

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| モデル名 | gpt-oss-20b |
| 開発元 | OpenAI |
| 総パラメータ | 21B |
| アクティブパラメータ | 3.6B |
| 量子化形式 | MXFP4（ネイティブ） |
| 取得方法 | Ollama（ollama pull gpt-oss:20b） |
| コンテキスト長 | 最大128K |
| 強み | STEM推論特化・軽量・高速生成 |
| ライセンス | Apache 2.0 |

## 2.2 VRAMの見通し

| 構成 | LLM使用量 | 埋め込みモデル | 合計 | 余裕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gpt-oss-20b + bge-m3 | 約13GB | 約3GB | 約16GB | 約16GB |

RTX5090（32GB）でVRAMに十分な余裕があります。Qdrantやエージェント処理の追加負荷にも対応可能です。

## 2.3 モデル取得コマンド

# gpt-oss-20b（LLM）
ollama pull gpt-oss:20b
# bge-m3（埋め込みモデル）
ollama pull bge-m3

モデルDLには社内プロキシ設定が必要な場合があります。詳細は第13章（13.8）を参照してください。

# 3. システム構成

## 3.1 周辺ソフト構成表

| レイヤー | 採用ツール | バージョン | 役割 | ライセンス |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI | Jan.ai | 最新安定版 | デスクトップチャットUI・RAG内蔵 | Apache 2.0 |
| LLMエンジン | Ollama | 最新安定版 | モデル管理・OpenAI互換API提供 | MIT |
| LLM | gpt-oss-20b | 公式版 | 採用LLM（MXFP4ネイティブ） | Apache 2.0 |
| 埋め込みモデル | bge-m3 | 最新版 | RAG用ベクター生成・日本語高精度 | Apache 2.0 |
| ベクターDB | Qdrant | 最新安定版 | ドキュメント検索（Phase 2） | Apache 2.0 |
| RAGフレームワーク | LlamaIndex | 最新安定版 | RAG高度化（Phase 2） | MIT |

## 3.2 入手方法一覧表

全ツール・モデルはHuggingFaceを使用せずに入手可能です。プロキシ制限がある場合は第13章（13.8）を参照してください。

| ツール・モデル | 入手先 | 入手方法 | HuggingFace |
| --- | --- | --- | --- |
| Jan.ai | jan.ai（公式サイト） | Windows版インストーラー（.exe）をDL・実行 | 不要 |
| Ollama | ollama.com（公式サイト） | Windows版インストーラー（.exe）をDL・実行 | 不要 |
| gpt-oss-20b | Ollamaレジストリ（ollama.com/library） | ollama pull gpt-oss:20b | 不要 |
| bge-m3 | Ollamaレジストリ（ollama.com/library） | ollama pull bge-m3 | 不要 |
| Qdrant | Docker Hub（hub.docker.com） | docker pull qdrant/qdrant | 不要 |
| LlamaIndex | PyPI（pypi.org） | pip install llama-index（他） | 不要 |

OllamaはHuggingFaceとは独立した自前のモデルレジストリを保有しており、Phase 1のモデルDLはすべてOllamaレジストリ経由となります。Jan.ai・Ollamaは公式サイトから直接DLするため、社外サイトへのHTTPS（443番ポート）アクセスが必要です。

## 3.3 システム概要図・構成図

本節では経営層向けのシステム概要図、技術担当向けのシステム構成図（Phase 1 / Phase 2）、およびRAGデータフロー図を示します。

### ① システム概要図（管理者・経営層向け）

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
                  │              高性能PC（社内ローカル環境）              │
                  │                                                     │
  ┌──────────┐    │  ┌─────────────┐       ┌───────────────────────┐  │
  │          │ 質問 │  │             │ API   │       Ollama          │  │
  │  担当者  │─────▶│    Jan.ai   │──────▶│    localhost:11434    │  │
  │          │◀─────│   (チャットUI)│◀──────│  ┌─────────────────┐  │  │
  └──────────┘ 回答 │             │  回答  │  │  gpt-oss-20b    │  │  │
                  │  └──────┬──────┘       │  │  (LLM)          │  │  │
                  │         │              │  └─────────────────┘  │  │
                  │      RAG検索           │  ┌─────────────────┐  │  │
                  │         ▼              │  │    bge-m3       │  │  │
                  │  ┌─────────────┐       │  │  (埋め込み)      │  │  │
                  │  │   Qdrant    │◀──────│  └─────────────────┘  │  │
                  │  │ (ベクターDB) │ベクトル │                       │  │
                  │  └──────┬──────┘       └───────────────────────┘  │
                  │         ▲                                         │
                  │  ┌──────┴──────┐                                  │
                  │  │  社内文書    │  PDF / Word / TXT                │
                  │  └─────────────┘                                  │
                  │                                                   │
                  │         外部ネットワーク接続なし（完全ローカル）        │
                  └─────────────────────────────────────────────────────┘

### ② Phase 1 システム構成図（技術担当向け）

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │                   高性能PC（Windows）                        │
  │                                                              │
  │  ┌───────────────────────────┐                              │
  │  │         Jan.ai            │                              │
  │  │  ・チャットUI（ブラウザ不要）  │                              │
  │  │  ・内蔵RAG（Phase 1のみ）   │                              │
  │  │  ・会話履歴管理             │                              │
  │  └──────────────┬────────────┘                              │
  │                 │ OpenAI互換API                              │
  │                 ▼ http://localhost:11434/v1                 │
  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐  │
  │  │                   Ollama                             │  │
  │  │  ポート：11434                                        │  │
  │  │                                                      │  │
  │  │  ┌────────────────────┐  ┌────────────────────────┐  │  │
  │  │  │   gpt-oss-20b      │  │       bge-m3           │  │  │
  │  │  │   LLM（テキスト生成）│  │   埋め込みモデル         │  │  │
  │  │  │   VRAM: 約13GB     │  │   VRAM: 約3GB          │  │  │
  │  │  └────────────────────┘  └────────────────────────┘  │  │
  │  └──────────────────────────────────────────────────────┘  │
  │                                                              │
  │  GPU: RTX5090 32GB    VRAM使用: 約16GB / 32GB（余裕: 16GB）  │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

### ③ Phase 2 システム構成図＋RAGデータフロー（技術担当向け）

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │                      高性能PC（Windows）                          │
  │                                                                  │
  │  【文書投入フロー】                                                 │
  │                                                                  │
  │  社内文書(PDF/Word) ─▶ LlamaIndex ─▶ bge-m3(ベクトル化) ─▶ Qdrant │
  │                        (Python)                  (保存)          │
  │                                                                  │
  │  【質問応答フロー】                                                 │
  │                                                                  │
  │  ユーザー                                                         │
  │    │ ①質問                                                      │
  │    ▼                                                            │
  │  ┌─────────┐  ②ベクトル化   ┌──────────┐  ③類似検索   ┌────────┐ │
  │  │LlamaIndex│──────────────▶│  bge-m3  │────────────▶│Qdrant  │ │
  │  │(Python)  │               │          │◀────────────│:6333   │ │
  │  │          │               └──────────┘  ④関連チャンク│        │ │
  │  │          │                                          └────────┘ │
  │  │          │  ⑤プロンプト生成（質問＋関連チャンク）                  │
  │  │          │──────────────────────────────────────────────────┐  │
  │  └─────────┘                                                  │  │
  │                                              ┌──────────────┐  │  │
  │                                              │    Ollama    │  │  │
  │                                              │    :11434    │◀─┘  │
  │                                              │ gpt-oss-20b  │     │
  │                                              └──────┬───────┘     │
  │                                                     │ ⑥回答生成    │
  │                                                     ▼             │
  │                                                  ユーザーへ返答     │
  │                                                                  │
  │  GPU: RTX5090 32GB    Python 3.10+    Docker（Qdrant用）           │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

①〜⑥はRAG質問応答の処理順序を示します。LlamaIndexがオーケストレーター（指揮者）として全工程を制御します。

## 3.4 Ollama固有要件

Ollamaを継続利用するにあたり、以下の仕様・制約を明記します。

| 要件項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対応モデル形式 | GGUFのみ（FP8・MXFP4ネイティブ形式は非対応。vLLMが別途必要） |
| GPU要件 | CUDA対応NVIDIAまたはROCm対応AMD GPU。CPU推論も可能だが速度は大幅低下 |
| API互換性 | OpenAI互換APIを提供（localhost:11434/v1）。LlamaIndex・Jan.aiから直接接続可能 |
| バージョン固定方針 | 本番移行時にOllamaバージョンを仕様書に記録し、アップデートは影響確認後に実施 |
| ポート | デフォルト11434番。他アプリとの競合がある場合は環境変数OLLAMA_PORTで変更可能 |

## 3.5 モデル調達フェールプラン（社内ネットワーク制限対策）

プロキシ制限・セキュリティポリシー等でOllamaレジストリへの直接アクセスが不可の場合、以下の順で代替手段を検討します。

| 優先順位 | 方法 | 手順概要 | 社内承認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1案（推奨） | プロキシ経由DL | OllamaにHTTPS_PROXY環境変数を設定して実行（詳細は10.8参照） | IT部門へアクセス許可申請 |
| 第2案 | 社外PCでDLしてコピー | 社外環境でollama pullし、.ollama/models/フォルダを高性能PCにコピー | 持ち込みPC利用規程の確認 |
| 第3案 | 社内ミラーサーバー経由 | 社内にOllamaレジストリミラーを構築し、OLLAMA_REGISTRY環境変数で指定 | サーバー担当部門と調整 |

| モデル調達時の確認事項 | 内容 |
| --- | --- |
| ハッシュ検証 | ollama list でモデルサイズを確認。公式サイト記載のサイズと照合 |
| ライセンス確認 | gpt-oss-20b・bge-m3はいずれもApache 2.0。商用利用・社内利用ともに許可 |
| 社内承認フロー | 新規モデル追加時は担当者が用途・ライセンス・サイズを上長に報告してから実施 |

# 4. 埋め込みモデル

## 4.1 採用モデル：bge-m3

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| モデル名 | bge-m3 |
| パラメータ数 | 568M |
| 最大入力長 | 8,192トークン |
| 日本語対応 | ◎（多言語最高精度クラス） |
| VRAM消費 | 約3GB |
| ライセンス | Apache 2.0 |
| 取得方法 | ollama pull bge-m3 |

## 4.2 採用理由

- 日本語を含む多言語RAGにおいて最高精度クラスの埋め込み性能

- nomic-embed-text（137M）より精度が高く、社内日本語文書に適している

- RTX5090の余剰VRAMで十分に動作可能（LLMとの同時起動で合計20GB以下）

重要：埋め込みモデルは途中変更すると全文書の再ベクトル化が必要になります。bge-m3で固定してください。

## 4.3 ベクトル化の仕組み

ドキュメントの追加時（初回のみ）にbge-m3がテキストをベクトル化してQdrantに保存します。以降の質問応答では質問文のみリアルタイムでベクトル化され、保存済みベクトルと照合します。

| タイミング | 処理内容 | 再処理の要否 |
| --- | --- | --- |
| ドキュメント追加時 | 全文をベクトル化 → Qdrantに保存 | 初回のみ |
| 既存文書への質問 | 質問文のみベクトル化 → 検索 | 不要 |
| 新規文書の追加 | 追加分のみベクトル化 | 追加分のみ |
| 文書の更新 | 更新分のみ再ベクトル化 | 更新分のみ |
| 埋め込みモデルの変更 | 全文書の再ベクトル化が必要 | 全件必要 |

## 4.4 RAG重複投入防止・チャンク優先順位

同一PDFを複数回インデキシングすると、Qdrant内に重複チャンクが蓄積され、回答品質が低下します。以下のルールを運用で徹底してください。

| ルール | 内容 |
| --- | --- |
| 重複投入の防止 | 文書をインデキシングする前に、同一ファイル名がQdrantに存在しないかを確認する。既存の場合は削除してから再投入する |
| ファイル名の正規化 | 同一文書の異なるバージョン（例：仕様書_v1.docx / 仕様書_v2.docx）は旧版を削除してから新版を投入する |
| 同一文書から複数チャンク採用時の優先順位 | スコアが同点の場合、より新しい受信日時・更新日時のチャンクを優先する |
| 重複フィルタ（Phase 2） | LlamaIndexのsimilarity_top_kで取得後、ファイル名が同じチャンクは最高スコアのみ採用し残りを除外する |

Phase 1（Jan.ai内蔵RAG）では重複管理はUIで手動対応。Phase 2移行後にコードでの自動制御を実装する。

## 4.5 埋め込みモデル変更時の承認フロー・再ベクトル化方針

| 判断項目 | 基準・方針 |
| --- | --- |
| 変更を検討するタイミング | RAG正答率が成功基準（第9章）を下回り、チャンク調整・プロンプト改善でも改善しない場合 |
| 変更前の検証 | 新モデルで代表クエリ10問以上でRecallを計測し、現行bge-m3より明確に優位である場合のみ変更する |
| 承認フロー | 担当者が評価レポートを作成 → 上長承認を得てから変更を実施 |
| 再ベクトル化の作業 | 全文書を再インデキシング。文書量が多い場合は業務時間外に実施 |
| ロールバック手順 | 旧コレクション名でQdrantバックアップを保持し、新モデルで問題が生じた場合は旧コレクションを復元する |

# 5. UI（Jan.ai）

## 5.1 採用理由

- ブラウザを使用しないデスクトップアプリのため、上層部のセキュリティ方針に適合

- Ollama連携でモデルのGUI切り替えが可能

- RAG機能を内蔵しており、Phase 1の簡易RAG運用に対応

- 完全OSS（Apache 2.0）・外部通信なし

## 5.2 初期設定手順

① jan.ai よりWindows版インストーラーをDLしてインストール

② Settings → Model Providers → Ollama をONにする

③ エンドポイントに http://localhost:11434 を指定

④ Settings → Retrieval → 埋め込みモデルに bge-m3 を指定

⑤ 会話画面のモデル選択ドロップダウンでモデルを切り替えて検証開始

## 5.3 RAGに関する注意事項

- Phase 1はJan.ai内蔵RAGのみ使用する

- Phase 2移行後はLlamaIndex + Qdrantに統一し、Jan.ai内蔵RAGは使用しない

- RAGの二重化（Jan.ai内蔵 + LlamaIndex）は行わない

# 6. 導入ロードマップ

## Phase 1　最小構成での検証（即時・1〜2日）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 速度・品質・安定性・VRAM消費の実測 |
| 構成 | Ollama + Jan.ai + 両LLM（GGUF）+ bge-m3 |
| RAG | Jan.ai内蔵のみ（外部DBなし） |
| 対象文書 | 少数・更新頻度の低い文書を想定 |
| 完了条件 | gpt-oss-20bの品質・速度・安定性の評価が完了し、Phase 2移行の判断ができること（成功基準は第9章参照） |
| 成果物 | 評価レポート（テスト問・回答・生成速度・VRAM使用量の記録）・採用モデル決定書 |
| 承認者 | 担当者が評価レポートを確認し、採用モデルを決定 |
| ロールバック条件 | 生成速度 < 3トークン/秒、または応答成功率 < 80%の場合はOllamaバージョン・NVIDIAドライバを確認 |

## Phase 2　本格RAG構築（Phase 1完了後・必要と判断した時点）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 本格的な社内文書RAGの構築と運用 |
| 追加構成 | Qdrant（ベクターDB）+ LlamaIndex（RAGフレームワーク） |
| RAG統一 | Jan.ai内蔵RAGを廃止し、LlamaIndex + Qdrantに完全移行 |
| LLM | Phase 1の比較評価結果に基づき1モデルに絞る |
| 将来オプション | vLLM + FP8への移行を将来オプションとして検討 |
| 完了条件 | RAG正答率・応答速度が成功基準（第9章 Phase 2基準）を達成していること |
| 成果物 | 評価レポート（テスト問10問以上・正答率・応答時間）・RAGチューニング記録・セキュリティ確認書 |
| 承認者 | 上長が評価レポートを確認し、本番移行を承認 |
| ロールバック条件 | 正答率がPhase 1比較ベースから10%以上低下した場合、チャンク設定・モデルを前段階に戻す |

## Phase 2 セットアップコマンド（参考）

# Qdrant（Docker）
docker run -d --name qdrant -p 6333:6333 \
  -v $(pwd)/qdrant_storage:/qdrant/storage \
  qdrant/qdrant
# LlamaIndex
pip install llama-index llama-index-llms-ollama \
  llama-index-embeddings-ollama \
  llama-index-vector-stores-qdrant \
  qdrant-client

# 7. セキュリティ・データ管理方針

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| 外部通信 | 一切なし。全処理をローカルで完結 |
| LLMエンジン | Ollama（ローカルAPIサーバー） |
| UIアプリ | Jan.ai（デスクトップアプリ・ブラウザ不使用） |
| 文書データ | Qdrant（ローカルDockerコンテナ内に保存） |
| モデルウェイト | ローカルストレージに保存・外部送信なし |
| クラウドAPI | 使用しない（GPT-4/5等のクラウドLLMは使用しない） |

# 8. Dify比較との比較考察

親会社がGPT-4/5を使用したDify（自前ホスト）で検証中、回答精度が出ていないとの報告あり。

## 8.1 精度が出ない原因の推定

GPT-4/5はモデル単体の性能としては最高水準であり、LLM側の問題ではなくRAG設計の問題である可能性が高い。

| 想定される原因 | 内容 |
| --- | --- |
| チャンク設計の問題 | チャンクサイズ・オーバーラップの設定が最適化されていない |
| 文書前処理の問題 | PDF・Excel等の読み込み精度が低く、テキスト抽出に欠損がある |
| 埋め込みモデルの問題 | 日本語対応が弱い埋め込みモデルを使用している |
| 検索パラメータの問題 | 検索結果の件数・スコア閾値の調整が不十分 |
| プロンプト設計の問題 | 社内用途に最適化されたシステムプロンプトになっていない |

## 8.2 本構成の優位点

| 評価軸 | 本構成（Phase 2） | Dify + GPT-4/5 |
| --- | --- | --- |
| 社内専門文書のRAG精度 | ◎ 自由にチューニング可能 | △ 設定の自由度が低い |
| 日本語対応 | ◎ bge-m3 + gpt-oss-20b | △ 使用埋め込みモデルに依存 |
| RAGカスタマイズ性 | ◎ LlamaIndexで完全制御 | △ Dify任せ |
| データセキュリティ | ◎ 完全ローカル | △ クラウドAPI使用時リスクあり |
| エージェント構築 | ○ コード実装が必要 | ◎ GUIで即構築 |
| 導入コスト | △ 技術知識が必要 | ◎ 低い |

結論：今回のような社内専門文書RAGの精度向上を目的とする場合、本構成（Phase 2完了後）の方が優位です。Difyの精度問題はLLMではなくRAG設計に起因する可能性が高く、その知見は本構成のRAG設計にも活かせます。

# 9. 成功基準（Success Criteria）

フェーズごとの合格基準を定量・定性で明記します。本基準を満たさない場合はフェーズ移行を行わず、チューニングを継続します。

## 9.1 Phase 1 合格基準

| 評価軸 | 指標 | 合格ライン | 測定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成速度 | トークン/秒（T/s） | ≥ 5 T/s | Jan.aiの速度表示で確認 |
| 応答成功率 | エラーなく応答が返る割合 | ≥ 95%（10回中9回以上） | 同じ質問を10回送信して確認 |
| VRAM使用量 | GPU使用メモリ量 | ≤ 28GB（安全マージン4GB確保） | タスクマネージャー / nvidia-smiで確認 |
| 日本語応答品質 | 定性評価 | 担当者が「業務で使えるレベル」と判断できる | 同一質問セット5問での比較評価 |

## 9.2 Phase 2 合格基準

| 評価軸 | 指標 | 合格ライン | 測定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAG正答率 | テスト問10問に対する正解数 | ≥ 7問 / 10問（70%以上） | 社内文書から作成したQAセットで評価 |
| 応答時間 | 質問送信から回答表示までの時間 | ≤ 30秒（P95） | 10回計測の95パーセンタイル |
| ソース参照精度 | 参照元が正しい文書を指しているか | ≥ 80%（10問中8問以上） | 参照元ファイル名を目視確認 |
| 誤情報・幻覚率 | 文書にない情報を回答する割合 | ≤ 2問 / 10問 | テスト問での目視確認 |

## 9.3 本番移行基準

| 評価軸 | 指標 | 合格ライン | 承認者 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAG正答率 | テスト問での正答率 | ≥ 85%（Phase 2から+15%向上） | 上長 |
| 連続稼働 | 無停止・無エラー稼働時間 | 24時間以上 | 担当者 |
| ユーザー評価 | 関係者による定性評価 | 3名以上が「実務で使える」と判断 | 経営層 |
| セキュリティ確認 | 外部通信・データ漏洩なし | 通信ログで外部送信がないことを確認 | 担当者 + IT部門 |

テスト問（QAセット）は社内文書から担当者が作成します。難易度は「文書を読めば答えられる明確な質問」を基本とし、最低10問を用意してください。

# 10. 導入スケジュール

本日（2026年2月19日）を起点として、4月初旬のPhase 2運用開始を目標としたスケジュールです。

| 期間 | フェーズ | 主要タスク | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/19（水）〜 2/28（土） 約1.5週 | Phase 1 セットアップ | Ollama・Jan.aiインストール、gpt-oss-20b・bge-m3 DL、基本動作確認、プロキシ設定（必要な場合） | 第11章チェックリスト①〜⑥完了 |
| 3/1（日）〜 3/14（土） 約2週 | Phase 1 評価・調整 | 動作速度・VRAM測定、Jan.ai内蔵RAGでのテスト文書評価、テストQAセット作成（10問）、成功基準（9.1）の確認 | 第9章 Phase 1合格基準を全項目クリア |
| 3/15（日）〜 3/21（土） 約1週 | Phase 2 インフラ構築 | Python・Docker・Qdrant導入、LlamaIndex環境構築、過去文書の一括インデキシング | 第11章チェックリスト⑦〜⑩完了 |
| 3/22（日）〜 3/31（火） 約1.5週 | Phase 2 RAGチューニング | チャンクサイズ・overlap調整、similarity_top_k調整、RAGテスト問10問で正答率70%以上を達成 | 第9章 Phase 2合格基準を全項目クリア |
| 4/1（水）〜 4/6（月） 約1週 | 本番移行・ 最終承認 | 連続稼働24時間確認、関係者3名評価、セキュリティ確認、上長・経営層承認取得 | 第9章 本番移行基準を全項目クリア |
| 4/7（火）〜 | Phase 2 運用開始 | 本番稼働・運用ルール周知、問題発生時の連絡フロー確立 | 運用開始宣言 |

スケジュールはプロキシ設定・社内申請の遅延リスクを考慮した余裕を含めています。Phase 1が2月中に完了した場合、Phase 2を前倒しできます。

# 11. Phase 2運用開始までのチェックリスト

以下の全項目を完了させてからPhase 2運用開始とします。担当者が完了した項目に日付を記入してください。

## ■ Phase 1：基本環境構築

| # | チェック項目 | 担当 | 完了日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | Ollamaをインストールし、タスクトレイで起動を確認 | 担当者 |  |
| ② | gpt-oss-20bをダウンロード（ollama pull gpt-oss:20b） | 担当者 |  |
| ③ | bge-m3をダウンロード（ollama pull bge-m3） | 担当者 |  |
| ④ | Jan.aiをインストールし、Ollama連携設定を完了 | 担当者 |  |
| ⑤ | Jan.aiでbge-m3を埋め込みモデルとして設定 | 担当者 |  |
| ⑥ | gpt-oss-20bでチャット応答を確認（日本語含む） | 担当者 |  |

## ■ Phase 1：評価・テスト

| # | チェック項目 | 担当 | 完了日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑦ | 生成速度を計測し記録（≥5 T/s を確認） | 担当者 |  |
| ⑧ | VRAM使用量を計測し記録（≤28GB を確認） | 担当者 |  |
| ⑨ | Jan.ai内蔵RAGでテスト文書を取り込み、質問応答を確認 | 担当者 |  |
| ⑩ | テストQAセット（10問）を社内文書から作成 | 担当者 |  |
| ⑪ | QAセットで応答品質を評価し、Phase 1合格基準（9.1）を確認 | 担当者 |  |
| ⑫ | Phase 1評価レポートを作成 | 担当者 |  |
| ⑬ | 評価レポートを上長に提出・Phase 2移行の承認を取得 | 担当者 + 上長 |  |

## ■ Phase 2：インフラ構築

| # | チェック項目 | 担当 | 完了日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑭ | Python 3.10以上をインストール | 担当者 |  |
| ⑮ | DockerをインストールしQdrantコンテナを起動 | 担当者 |  |
| ⑯ | LlamaIndex・qdrant-clientをpipでインストール | 担当者 |  |
| ⑰ | Qdrantへの接続確認（localhost:6333） | 担当者 |  |
| ⑱ | 社内対象文書を選定し、インデキシング用フォルダに格納 | 担当者 + 関係者 |  |
| ⑲ | 過去文書を一括インデキシング（エラーなく完了） | 担当者 |  |
| ⑳ | 重複文書がないことを確認（4.4のルールに従い確認） | 担当者 |  |

## ■ Phase 2：RAGチューニング・評価

| # | チェック項目 | 担当 | 完了日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㉑ | QAセット10問でRAG正答率を測定（初回ベースライン記録） | 担当者 |  |
| ㉒ | chunk_size・chunk_overlapを調整してRAG精度を改善 | 担当者 |  |
| ㉓ | similarity_top_kを調整して最適値を確認 | 担当者 |  |
| ㉔ | RAG正答率 ≥ 70%・応答時間 ≤ 30秒を達成 | 担当者 |  |
| ㉕ | RAGチューニング記録（設定値・スコア）を文書化 | 担当者 |  |

## ■ 本番移行・最終承認

| # | チェック項目 | 担当 | 完了日 |
| --- | --- | --- | --- |
| ㉖ | 連続稼働24時間テスト（無停止・無エラー）を実施 | 担当者 |  |
| ㉗ | RAG正答率 ≥ 85%を確認 | 担当者 |  |
| ㉘ | 関係者3名以上に試用してもらいフィードバックを収集 | 担当者 |  |
| ㉙ | 外部通信がないことを通信ログで確認（IT部門と実施） | 担当者 + IT部門 |  |
| ㉚ | Phase 2評価レポートを作成 | 担当者 |  |
| ㉛ | 上長・経営層から本番移行の承認を取得 | 担当者 + 上長 + 経営層 |  |
| ㉜ | 運用ルール・問題発生時の連絡フローを関係者に周知 | 担当者 |  |
| ㉝ | Phase 2運用開始宣言 | 経営層 |  |

チェックリストは印刷して手書き記入、またはExcelに転記してご利用ください。各項目の完了日を記録しておくことで、進捗管理と承認エビデンスとして機能します。

# 12. 未決定事項・今後の判断ポイント

| 項目 | 現状 | 判断タイミング |
| --- | --- | --- |
| 採用LLMの確認 | gpt-oss-20bで固定済み | 決定済み |
| FP8 + vLLM移行 | Ollamaで安定稼働後に検討 | Phase 2完了後 |
| Dify側のRAG原因特定 | チャンク設計等の確認が必要 | 親会社と連携して調査 |
| エージェント化の要件定義 | 将来的に検討 | Phase 2完了後 |

# 13. Phase 1 構築手順書

本章はPhase 1（最小構成での検証環境構築）の具体的な手順を記載します。所要時間の目安は1〜2時間です。

## 13.1 前提条件の確認

| 確認項目 | 条件 | 確認方法 |
| --- | --- | --- |
| Ollamaデスクトップ | インストール済み・起動中 | タスクトレイにラマアイコンが表示されていること |
| 空きストレージ | 50GB以上推奨 | エクスプローラーで確認 |
| RTX5090ドライバ | 最新版インストール済み | NVIDIA コントロールパネルで確認 |
| インターネット接続 | モデルDL時のみ必要 | モデルDL完了後は不要 |

## 13.2 STEP 1　モデルのダウンロード

Ollamaのターミナル（PowerShellまたはコマンドプロンプト）で以下を実行します。

■ gpt-oss-20b（LLM）

ollama pull gpt-oss:20b

サイズ：約13GB。

■ bge-m3（埋め込みモデル）

ollama pull bge-m3

サイズ：約3GB。

■ ダウンロード確認

ollama list
# 以下の2モデルが表示されればOK
# gpt-oss:20b
# bge-m3:latest

## 13.3 STEP 2　Jan.aiのインストール

| 手順 | 操作内容 |
| --- | --- |
| ① DL | https://jan.ai にアクセスし、Windows版インストーラー（.exe）をダウンロード |
| ② インストール | ダウンロードした.exeを実行し、指示に従ってインストール |
| ③ 起動確認 | Jan.aiを起動し、初期画面が表示されることを確認 |

## 13.4 STEP 3　Jan.ai ＋ Ollama連携設定

| 手順 | 操作内容 | 設定値 |
| --- | --- | --- |
| ① | Jan.ai上部メニュー → Settings を開く | － |
| ② | 左メニュー → Model Providers を選択 | － |
| ③ | Ollama の項目をONに切り替える | － |
| ④ | エンドポイントURLを入力 | http://localhost:11434 |
| ⑤ | 接続テスト（Testボタン）を押して成功を確認 | 「Connected」表示を確認 |
| ⑥ | 会話画面のモデル選択に gpt-oss:20b が表示されることを確認 | － |

## 13.5 STEP 4　埋め込みモデル（RAG）設定

| 手順 | 操作内容 | 設定値 |
| --- | --- | --- |
| ① | Jan.ai → Settings → Retrieval（またはRAG）を開く | － |
| ② | Embedding Model の項目でOllamaを選択 | － |
| ③ | モデル名を入力 | bge-m3 |
| ④ | エンドポイントURLを確認・入力 | http://localhost:11434 |
| ⑤ | 設定を保存 | － |

## 13.6 STEP 5　動作確認

■ チャット動作確認

| 確認項目 | 手順 | 期待結果 |
| --- | --- | --- |
| gpt-ossの応答確認 | モデルがgpt-oss:20bになっていることを確認して「こんにちは」と送信 | 応答が返ること |
| gpt-ossの応答確認 | モデルをgpt-oss:20bに切り替えて「こんにちは」と送信 | 応答が返ること |
| 速度確認 | 連続で質問を送信して生成速度を確認 | 生成トークン数/秒を記録 |

■ RAG動作確認

| 確認項目 | 手順 | 期待結果 |
| --- | --- | --- |
| 文書の取り込み | Jan.aiのRAG機能でテスト用文書（TXT/PDF）を追加 | エラーなく取り込まれること |
| 文書への質問 | 取り込んだ文書の内容に関する質問を送信 | 文書の内容に基づいた回答が返ること |
| ソース表示 | 回答に参照元が表示されているか確認 | 参照箇所が明示されること |

## 13.7 トラブルシューティング

| 症状 | 原因 | 対処法 |
| --- | --- | --- |
| Jan.aiにモデルが表示されない | Ollamaが起動していない | タスクトレイのOllamaアイコンを確認・右クリックで起動 |
| 接続テストが失敗する | ポート番号・URLの誤り | http://localhost:11434 を再入力（httpsではなくhttp） |
| モデルのDLが途中で止まる | ネットワーク不安定 | ollama pull を再実行（途中から再開される） |
| 生成が極端に遅い | GPUではなくCPUで動作している | OllamaがRTX5090を認識しているか確認。NVIDIAドライバを更新 |
| VRAM不足エラー | 他のGPUアプリが占有している | 不要なGPUアプリを終了してから再試行 |

## 13.8 プロキシ設定（社内ネットワーク経由でDLできない場合）

社内ネットワークにプロキシ制限がある場合、OllamaはOSの環境変数を読み取ってプロキシ経由でDLします。以下の手順でPowerShellから設定してください。

■ STEP 1　プロキシ環境変数の設定（管理者権限のPowerShell）

# プロキシIPとポート番号はIT部門に確認してください
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable(
  'HTTPS_PROXY', 'http://プロキシIP:ポート番号', 'Machine')
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable(
  'HTTP_PROXY', 'http://プロキシIP:ポート番号', 'Machine')

■ STEP 2　Ollamaサービスの再起動

# 設定を反映させるためOllamaサービスを再起動
Restart-Service ollama

■ STEP 3　モデルのDLを実行

# （gpt-oss-20bは既にPhase 1でインストール済み）
ollama pull gpt-oss:20b
ollama pull bge-m3

■ プロキシ認証が必要な場合（NTLM/Basic認証）

# ユーザー名・パスワードをURLに含める形式
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable(
  'HTTPS_PROXY',
  'http://ユーザー名:パスワード@プロキシIP:ポート番号', 'Machine')

■ プロキシ経由でもDLできない場合の代替手段

社外ネットワーク（自宅・モバイル回線等）でモデルをDLし、フォルダごと高性能PCにコピーする方法が最も確実です。

| 手順 | 内容 |
| --- | --- |
| ① 社外PCでDL | 社外ネットワーク環境のPCでollama pullを実行 |
| ② フォルダを確認 | C:\Users\ユーザー名\.ollama\models\ にモデルファイルが格納される |
| ③ 高性能PCへコピー | .ollama\models\ フォルダをそのまま高性能PCの同パスにコピー |
| ④ 認識確認 | 高性能PCでollama listを実行し、モデルが表示されることを確認 |

プロキシポリシーの調整が発生する場合は、IT部門への事前申請を推奨します。特にollama.comへのアクセス許可・443番ポートの解放が必要となるケースがあります。

## 13.9 Phase 1完了の判断基準

以下の全項目を満たした時点でPhase 1完了とし、Phase 2への移行を判断します。

| 判断項目 | 基準 |
| --- | --- |
| gpt-oss-20bの動作確認 | gpt-oss:20bでチャット応答が確認できている |
| RAG基本動作 | Jan.ai内蔵RAGで文書への質問・ソース表示ができている |
| 速度評価 | gpt-oss-20bの生成速度（トークン/秒）を計測・記録済み |
| 品質評価 | テスト質問セットで回答品質を評価済み |
| モデル確認 | gpt-oss-20bで問題なく動作することが確認できている |

# 14. UIツール（Jan.ai）の位置づけ補足

## 14.1 OllamaデスクトップGUIとの違い

OllamaにはデスクトップGUIが付属していますが、これはモデル管理ツールであり、チャットUIではありません。

| 機能 | OllamaデスクトップGUI | Jan.ai |
| --- | --- | --- |
| モデルの管理・起動 | ◎ | △（Ollama経由で間接的に） |
| チャット会話 | ✗ | ◎ |
| RAG（文書読み込み） | ✗ | ◎（内蔵） |
| プロンプト設定 | ✗ | ◎ |
| モデル切り替え | △（管理のみ） | ◎（GUIドロップダウン） |

OllamaのGUIはタスクトレイからモデルの状態確認・起動・停止ができる程度です。会話・RAGを行うには別途UIが必要です。

## 14.2 Jan.aiが不要になるケース

| ケース | 代替手段 |
| --- | --- |
| ターミナルでの会話で十分 | ollama run gpt-oss:20b（CLIで直接会話） |
| VS Code上で使いたい | Continue.dev（VS Code拡張） |
| 自前アプリを開発する | LlamaIndex + カスタムUI |

検証効率・RAG・履歴管理の操作性を考慮し、本構成ではJan.aiを採用しています。ターミナル操作のみで十分と判断した場合はJan.aiを省略可能です。

# 15. Python要件

## 15.1 フェーズ別のPython必要性

| フェーズ | Python | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 不要 | Ollama・Jan.aiともにスタンドアロンアプリのためインストール不要 |
| Phase 2 | 必要 | LlamaIndex・QdrantクライアントがPythonライブラリのため必須 |

## 15.2 Phase 2で必要なPythonパッケージ

pip install llama-index \
          llama-index-llms-ollama \
          llama-index-embeddings-ollama \
          llama-index-vector-stores-qdrant \
          qdrant-client

推奨Pythonバージョン：3.10以上。高性能PCにPythonが未インストールの場合はPhase 2開始前にインストールしてください。

# 改訂履歴

| バージョン | 日付 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | 2026-02-19 | システム概要図・Phase 1/2構成図・RAGデータフロー図を新設（3.3）、開発言語Python追記（1.3）、「高性能PC」に名称統一、フォントMeiryo UI統一、LLMをgpt-oss-20bに固定、導入スケジュール（第10章）・チェックリスト（第11章）を新設 |
| 1.4 | 2026-02-18 | 成功基準（第9章）・Ollama固有要件（3.4）・モデル調達フェールプラン（3.5）・RAG重複防止（4.4）・再ベクトル化方針（4.5）・Phase完了条件強化（第6章）を追加 |
| 1.3 | 2026-02-18 | 入手方法一覧表（3.2）・プロキシ設定手順（10.8）を追加 |
| 1.2 | 2026-02-18 | Phase 1構築手順書（第10章）を追加・章番号を更新 |
| 1.1 | 2026-02-18 | UIツール補足・Python要件を追記 |
| 1.0 | 2026-02-18 | 初版作成 |